|  | Общество с ограниченной ответственностью «А Строй» ИНН/КПП 5406612451/540601001 Юридический адрес:630007, г. Новосибирск, Красный проспект, дом 1, офис 205. E-mail: info.a_stroy@mail.ru |
| --- | --- |

|  | В Управление Федеральной антимонопольной службы России по Омской области Адрес: 644010, г. Омск, пр. К. Маркса, 12А Телефон/факс: (3812) 32-06-96 E-mail: to55@fas.gov.ru |
| --- | --- |
| «26» апреля 2017 г. |  |
| Заявитель: | Общество с ограниченной ответственностью «А Строй», Юридический адрес:630007, г. Новосибирск, Красный проспект, дом 1, офис 205. Почтовый адрес: 630007, г. Новосибирск, Красный проспект, дом 1, офис 205. ИНН 5406612451 Телефон: 8-923-6172224 e-mail: info.a_stroy@mail.ru Контактное лицо: Директор Жислин Александр Олегович |

.

ЖАЛОБА

| Наименование закупки: | Выполнение работ по капитальному ремонту площадки для устройства передвижного поста весового контроля на автомобильной дороге Омск - Тара в Тарском муниципальном районе Омской области |
| --- | --- |

| Заказчик: | Казенное учреждение Омской области «Управление дорожного хозяйства Омской области», Российская Федерация, 644043, Омская обл., г. Омск, ул. Добровольского, д. 13А, +7(3812)23-77-10, dogovornoi@mail.ru, Хафизов Андрей Сергеевич |
| --- | --- |

10.04.2017 в сети интернет на сайте http://zakupki.gov.ru  была опубликована закупка № 0152200004717000121   Выполнение работ по капитальному ремонту площадки для устройства передвижного поста весового контроля на автомобильной дороге Омск - Тара в Тарском муниципальном районе Омской области.

Указанная выше закупка была размещена в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе).

Считаем, что документация электронного аукциона не соответствует действующему законодательству в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, по следующим основаниям:

| В Приложение № 3 к государственному контракту «График оплаты выполненных работ» по капитальному ремонту площадки для устройства передвижного поста весового контроля на автомобильной дороге Омск - Тара в Тарском муниципальном районе Омской области Заказчиком установлено: |
| --- |
| № п/п | Наименование и № этапа работ в соответствии с графиком выполнения работ | Виды работ, предусмотренные этапом | Срок выполнения этапа работ в соответствии с графиком выполнения работ | Срок оплаты Государственным заказчиком этапа работ по предоставленным Подрядчиком первичным документам | Сумма платежа, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1 этап | Восстановление оси трассы автомобильной дороги | Начало срока выполнения работ – день, следующий за календарной датой заключения Государственного контракта; окончание срока выполнения работ - 21 июня 2017 года | В течение 60 дней со дня подписания Государственным заказчиком акта о приемке выполненых работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненых работ и затрат (форма КС-3) на основании выставленного Подрядчиком счета-фактуры (счета). При этом оплата этапа выполненых работ производится Государственным заказчиком за вычетом предоплаты в размере 10% от суммы предъявленных к оплате Подрядчиком выполненых работ | 557,37 |
|  |  | Демонтаж существующих конструкций |  |  |  |
|  |  | Земляное полотно |  |  |  |
|  |  | Временные здания и сооружения - 4,1%*0,8 |  |  |  |
|  |  | Затраты на перевозку рабочих |  |  |  |
|  |  | НДС - 18% |  |  |  |
| 2 | 2 этап | Рекультивация | Начало срока выполнения работ 22 июня 2017 года, окончание срока выполнения работ 25 июля 2017 года | В течение 60 дней со дня подписания Государственным заказчиком акта о приемке выполненых работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненых работ и затрат (форма КС-3) на основании выставленного Подрядчиком счета-фактуры (счета). При этом оплата этапа выполненых работ производится Государственным заказчиком за вычетом предоплаты в размере 10% от суммы предъявленных к оплате Подрядчиком выполненых работ | 11951,06 |
|  |  | Дорожная одежда |  |  |  |
|  |  | Укрепительные работы |  |  |  |
|  |  | Организация дорожного движения |  |  |  |
|  |  | Сети электроснабжения. Наружное освещение |  |  |  |
|  |  | Оплата за негативное воздействие на окружающую среду - Плата за выбросы, сбросы и размещение отходов на период строительства объекта |  |  |  |
|  |  | Затраты на перевозку рабочих |  |  |  |
|  |  | Сети электроснабжения. Наружное освещение. ПНР |  |  |  |
|  |  | Непредвиденные затраты |  |  |  |
|  |  | НДС - 18% |  |  |  |
| ИТОГО на 2017 год | 12508,4293 |
| Сумма предоплаты | 1389,8255 |
| ИТОГО на 2017 год, с учетом предоплаты | 13898,2548 |
| Понижающий коэффициент |  |
| ИТОГО на 2017 год с учетом понижающего коэффициента |  |

Согласно ч. 2 ст. 70 ФЗ № 44-ФЗ в течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе указанного в ч. 8 ст. 69 ФЗ № 44-ФЗ протокола заказчик размещает в единой информационной системе без своей подписи проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в таком аукционе его участника, в проект контракта, прилагаемый к документации о таком аукционе.

Полагаем,  Заказчик нарушил нормы Закона о контрактной системе, путем включение суммы  оплаты за работы по контракту до заключения договора.

На основании изложенного, руководствуясь Федеральном законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,

ПРОШУ:

1.	В соответствии с частью 7 статьи 106 44-ФЗ Закон о контрактной системе  от 05.04.2013 г. приостановить процедуру размещения заказа по аукциону в электронной форме до рассмотрения настоящей жалобы по существу;

2.	Признать действия Заказчика нарушающими   44-ФЗ Закона о контрактной системе от 05.04.2013 г.;

3.	Выдать соответствующее предписание об устранении нарушений законодательства РФ.

Приложения:

1.	Копия Решения № 1 от 15.06.2016 года;

2.      Извещение о проведении аукциона;

3.      Проект контракта;

4.      Аукционная документация.

Жислин А.О.

Подписано ЭЦП

п. 3.1 проекта контракта Заказчиком установлено:  «Общая стоимость работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта, в соответствии со сметой на разработку проектно-сметной документации (Приложение № 2 к настоящему контракту), составляет  1 505 066,90 (один миллион пятьсот пять тысячи шестьдесят шесть) рублей 90 копеек».

Согласно ч. 2 ст. 70 ФЗ № 44-ФЗ в течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе указанного в ч. 8 ст. 69 ФЗ № 44-ФЗ протокола заказчик размещает в единой информационной системе без своей подписи проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в таком аукционе его участника, в проект контракта, прилагаемый к документации о таком аукционе.

Полагаем,  Заказчик нарушил нормы Закона о контрактной системе, путем включение цены  контракта до заключения договора.

На основании изложенного, руководствуясь Федеральном законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,

ПРОШУ:

1.	В соответствии с частью 7 статьи 106 44-ФЗ Закон о контрактной системе  от 05.04.2013 г. приостановить процедуру размещения заказа по аукциону в электронной форме до рассмотрения настоящей жалобы по существу;

2.	Признать действия Заказчика нарушающими   44-ФЗ Закона о контрактной системе от 05.04.2013 г.;

3.	Выдать соответствующее предписание об устранении нарушений законодательства РФ.

Приложения:

1.	Копия Решения № 1 от 15.06.2016 года;

2.      Извещение о проведении аукциона;

3.      Проект контракта;

4.      Аукционная документация.

Жислин А.О.

Подписано ЭЦП